}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Sebastián Carrasco - Lucas Arcos - Luis Orellana |
| --- | --- |
| Rut | - Sebastian: 20.242.549-6 - Lucas: 20.904.756-k - Luis: 19.443.528-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Sede Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Dani-ETH — eth-runner: Motor de Ejecución para Ethical Hacking Automatizado |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Arquitectura de Sistemas; Seguridad Informática y Auditoría; Gestión de Proyectos TI. |
| Competencias | Construcción de software mediante el desarrollo de APIs backend seguras y asíncronas (FastAPI). Arquitectura y modelamiento de sistemas distribuidos (microservicios, contenedores Docker aislados). Implementación de mecanismos de autenticación y comunicación segura (firmas HMAC-SHA256, JWT). Aseguramiento de calidad (QA): pruebas de integración y testeo de seguridad de la propia plataforma. Gestión de proyectos TI bajo metodologías ágiles (Scrum) y coordinación con un equipo externo (Orquestador/Frontend). |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Las pruebas de penetración (pentesting) tradicionales suelen ser esporádicas, costosas y altamente dependientes de especialistas humanos escasos en el mercado, lo que genera ventanas prolongadas de vulnerabilidad que un atacante puede explotar antes de que la organización detecte la brecha. Este proyecto se desarrolla para Alloxentric, empresa que busca democratizar el pentesting ético mediante vigilancia continua y automatización sobre su infraestructura y la de sus clientes. El problema que aborda específicamente nuestro submódulo (eth-runner) es la ejecución segura, aislada y reproducible de herramientas de seguridad reales (Nmap, Nuclei, SQLMap, Hydra, entre otras) a partir de órdenes remotas, evitando que ese proceso dependa de intervención manual o abra riesgos sobre el host que las ejecuta. Es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque aplica de forma directa automatización DevSecOps, arquitectura de microservicios y seguridad de comunicaciones server-to-server, competencias cada vez más demandadas en la industria de ciberseguridad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar un backend modular ("Runner") que reciba instrucciones firmadas desde un Orquestador central, aprovisione contenedores Docker efímeros para ejecutar herramientas de seguridad sobre objetivos autorizados, estructure los hallazgos obtenidos y los devuelva de forma consistente. El Runner opera bajo el modelo de "trabajador ciego" (blind worker): no toma decisiones de negocio ni persiste accesos, solo ejecuta lo que el Orquestador le ordena, dentro de un entorno aislado y con toda la comunicación protegida mediante firmas HMAC y tokens JWT de corta duración. Se expone mediante un túnel reverso (frp) sin publicar puertos directos en la red local. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto moviliza directamente competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: construcción de software (desarrollo de APIs asíncronas seguras con FastAPI y SQLAlchemy), arquitectura y modelamiento de sistemas (diseño de microservicios desacoplados y contratos de integración JSON), aseguramiento de calidad (pruebas de integración y revisión por pares) y gestión de proyectos TI (trabajo bajo Scrum, coordinación con un equipo externo). Las competencias seleccionadas son necesarias porque el Runner no es solo una integración de herramientas de terceros: exige diseñar correctamente el aislamiento de procesos, la autenticación entre servicios y la persistencia de resultados, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software end-to-end. |
| Relación con los intereses profesionales | Este Proyecto APT se alinea con mi interés y especialización en ciberseguridad, particularmente en el testeo de seguridad y la implementación de mecanismos de protección a nivel de aplicación (autenticación HMAC/JWT, aislamiento de contenedores, control de acceso al socket de Docker). Participar en el diseño y liderazgo técnico del equipo me permite aplicar y profundizar conocimientos de pentesting, arquitectura segura de backend y coordinación de equipos de desarrollo, contribuyendo directamente a mi desarrollo profesional en el área de seguridad informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el marco de la asignatura por las siguientes razones: (1) Duración del semestre: se cuenta con un periodo de 18 semanas, organizado en las tres fases del Portafolio de Título, suficiente para cubrir diseño, implementación y cierre del Runner. (2) Horas asignadas a la asignatura: permiten distribuir el trabajo en sprints de 2 semanas bajo Scrum, con entregas incrementales verificables. (3) Materiales requeridos: no se requiere infraestructura especial más allá de equipos con Docker instalado; las herramientas de pentesting utilizadas (Nmap, Nuclei, SQLMap, etc.) son de código abierto y ya están probadas en la industria. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: no se parte desde cero, se cuenta con un código base, un stack tecnológico definido y un equipo backend de 3 integrantes con roles complementarios (seguridad/liderazgo, bases de datos/automatización, programación/diseño). (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: la dependencia de la coordinación con el equipo externo a cargo del Orquestador y el Frontend, ya que los contratos de integración (esquemas JSON, autenticación) deben acordarse entre ambos equipos. Se mitiga mediante un enfoque API-first, acordando y versionando los esquemas antes de codificar cada integración. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un backend modular ("Runner") para la plataforma Dani-ETH, capaz de registrar, versionar y ejecutar herramientas de evaluación de seguridad dentro de contenedores Docker aislados, garantizando comunicación segura con el Orquestador central y la entrega estructurada de resultados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un esquema de autenticación servidor-a-servidor basado en firmas HMAC-SHA256 y un pase JWT de corta duración para el acceso del dashboard. Diseñar y construir los microservicios API Gateway, Tool Registry y Tool Executor sobre FastAPI, con persistencia local en SQLite. Aislar la ejecución de cada herramienta de seguridad en un contenedor Docker efímero, utilizando un Docker Socket Proxy para restringir el acceso a la API de Docker. Exponer el Runner mediante un túnel reverso (frpc) sin publicar puertos directos en la red local. Integrar y automatizar la ejecución de herramientas de pentesting (Nmap, Nuclei, SQLMap, Hydra, entre otras) a partir de instrucciones JSON estructuradas. Cumplir con la Definition of Done del equipo (revisión por pares, cobertura de pruebas, documentación técnica actualizada) en cada entrega. |

5. Metodología

El equipo trabaja bajo la metodología ágil Scrum, en ciclos de Sprints de 2 semanas, con estimación de tareas mediante Story Points (escala de Fibonacci). Cada Sprint incluye Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective y Backlog Refinement. Toda historia de usuario debe cumplir una Definition of Done que exige código revisado por pares (peer review), pruebas unitarias y de integración exitosas, documentación actualizada y despliegue verificado en un ambiente de staging antes de darse por completada. La integración con el equipo externo a cargo del Orquestador y el Frontend se coordina bajo un enfoque API-first: los contratos de esquemas JSON de entrada y salida se acuerdan y versionan antes de codificar cada integración, para evitar bloqueos cruzados entre equipos. Funciones y responsabilidades del equipo: Sebastián Carrasco — Líder del equipo y Backend Developer (Seguridad & Testing): toma las decisiones del equipo, lidera la comunicación con el equipo del Orquestador, y está a cargo del testeo de ciberseguridad y de las implementaciones de autenticación (HMAC/JWT) y aislamiento. Lucas Arcos — Backend Developer (Datos & Automatización): diseño del modelo de datos, persistencia en SQLite y automatización de procesos (seeding, scripts de instalación y diagnóstico). Luis Orellana — Backend Developer (Programación & Diseño): desarrollo de los microservicios y diseño de la solución (API Gateway, Tool Registry, Tool Executor, adaptadores de herramientas).

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio funcional con microservicios base | API Gateway, Tool Registry y Tool Executor desplegados vía Docker Compose, con autenticación HMAC operativa entre servicios. | Demuestra la arquitectura base del Runner y la comunicación segura entre microservicios. |
| Avance | Documentación técnica (README / ARCHITECTURE.md) | Documentación del flujo de ejecución, modelo de autenticación HMAC/JWT, exposición vía frp y guía de integración de nuevas herramientas. | Evidencia el diseño arquitectónico y facilita la revisión por el equipo docente y por pares. |
| Final | Demo funcional end-to-end | Ejecución completa de una herramienta de pentesting (ej. Nmap) desde una orden firmada hasta la obtención del resultado estructurado, incluyendo el aislamiento en contenedor Docker efímero. | Constata el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Reportes de pruebas y cobertura | Resultados de pruebas de integración de los endpoints del API Gateway y evidencia de la Definition of Done cumplida por cada historia de usuario. | Sustenta el cumplimiento de la Definition of Done acordada con el docente. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura y modelamiento de sistemas | Diseño de arquitectura y contratos JSON | Definir la arquitectura de microservicios del Runner y acordar los esquemas JSON de entrada/salida con el equipo del Orquestador/Frontend. | Repositorio base, documentación de Fase 1 | 4 semanas | Luis Orellana | Depende del acuerdo con el equipo externo sobre los contratos de integración. |
| Construcción de software seguro | Autenticación HMAC y pase JWT | Implementar la firma HMAC-SHA256 para la comunicación servidor-a-servidor y el pase JWT de corta duración para el dashboard. | Librerías hmac/jwt, Python 3.11 | 4 semanas | Sebastián Carrasco | Validar ventana de tolerancia de 5 minutos y expiración obligatoria del pase (claim exp). |
| Arquitectura y modelamiento de sistemas | Modelado y persistencia de datos | Diseñar el esquema multi-tenant (usuarios, objetivos, sesiones, tareas, hallazgos) y la persistencia en SQLite. | SQLAlchemy, AioSQLite | 5 semanas | Lucas Arcos | Automatizar el sembrado (seeding) del catálogo de herramientas al iniciar el stack. |
| Construcción de software | Desarrollo de microservicios (Gateway, Registry, Executor) | Construir el API Gateway, Tool Registry y Tool Executor sobre FastAPI, incluyendo el flujo de ejecución en background. | FastAPI, Docker | 6 semanas | Luis Orellana | Coordinar endpoints con el modelo de datos definido por Lucas Arcos. |
| Infraestructura y despliegue | Aislamiento Docker y exposición vía frp | Configurar el Docker Socket Proxy, el aprovisionamiento de contenedores efímeros por herramienta, y la exposición mediante túnel reverso frpc. | Docker Compose, docker-socket-proxy, frpc | 6 semanas | Lucas Arcos | Automatizar instalación y diagnóstico con script bash (instalar_runner.sh). |
| Aseguramiento de calidad (QA) y ciberseguridad | Integración y testeo de herramientas de pentesting | Integrar y validar la ejecución de Nmap, Nuclei, SQLMap, Hydra, entre otras, incluyendo manejo de errores y fallback de versiones. | Imágenes Docker de cada herramienta | 6 semanas | Sebastián Carrasco | Verificar aislamiento del contenedor y ausencia de persistencia entre ejecuciones. |
| Gestión de proyectos TI | Documentación, pruebas finales y cierre | Actualizar documentación técnica, ejecutar pruebas de integración finales y preparar la demo del proyecto. | README.md, ARCHITECTURE.md | 4 semanas | Sebastián Carrasco (coordinación) | Preparar evidencias finales y validar cumplimiento de la Definition of Done. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Diseño de arquitectura y contratos JSON | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación HMAC y pase JWT |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado y persistencia de datos |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de microservicios (Gateway, Registry, Executor) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aislamiento Docker y exposición vía frp |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y testeo de herramientas de pentesting |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación, pruebas finales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |